# 义乌商贸库存管家

跨境多仓库存管理系统产品需求文档

版本  v1.0 评审稿    日期  2026年9月25日    读者  产品 设计 开发 测试 实施

建议以统一库存账本为核心，采用手机扫码、简洁表单和成熟平台连接器，先完成国内采购、线下销售、跨境调拨、海外履约与退货闭环。Agent 作为后续辅助入口，不承担库存计算与自动改账。

## 文档用途与业务边界

本 PRD 供范围评审、原型设计、技术拆分和试点验收使用。线上渠道均指跨境电商平台或独立站，仓储覆盖国内自营仓、第三方海外仓、当地退货仓及平台仓。海外仓、本地仓、自有仓分别属于地理和运营维度，可同时描述同一仓库。

用户已确认业务方向；实际平台、目的国、仓库服务商、接口权限、商品规模和预算尚未提供。文中容量、时延、工期均为建议目标或规划假设，不代表已完成实测或已获得供应商承诺。

## 阅读导航

| 章节 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1至3 | 范围与角色、商品及仓库、库存口径与约束 |
| 4至8 | 采购、调拨、销售、退货、渠道库存分配 |
| 9至10 | 同步与对账、页面与交互规范 |
| 11至13 | 数据模型、技术架构、非功能要求 |
| 14至15 | 业务验收与同步故障验收 |
| 16至18 | 开发排期、方案成本、试点上线与待确认事项 |
| 附录 | 官方参考资料、术语与版本记录 |

## 核心成果

老板能查清货在哪里、属于谁、能由哪个仓卖给哪个市场；员工只需记录实际收发货；系统能解释每次库存变化，并明确显示外部数据的新鲜程度。

# 1 产品目标与首版范围

## 业务目标与试点指标

| 指标 | 建议目标 | 计算口径 |
| --- | --- | --- |
| 账实一致 | 抽盘记录一致率不低于99.5% | 完全一致的 SKU 与仓库记录数／抽盘记录数；差异另统计件数 |
| 重复扣减 | 验收用例中为0 | 同一业务动作重复通知或重试后，库存只生效一次 |
| 操作效率 | 常规单品开单中位数不超过20秒 | 已建商品、有网络；从选品至成功提交 |
| 对账效率 | 试点较上线前减少50% | 同等业务量下，每日人工对账分钟数 |
| 同步透明 | 异常均可见且有责任人 | 超阈值任务进入异常中心；不以隐藏错误达成成功率 |

## 版本范围

P0 为试点必须交付：商品与单位映射、仓库档案、期初库存、采购收货、调拨在途、线下开单、一个跨境渠道与一个海外仓的双向业务接入、退货质检、渠道配额、盘点调整、权限、流水、对账与异常处理。多仓模型从首版建立，试点先启用国内仓与海外仓。

P1 为闭环稳定后增加：平台仓实际接入、更多渠道与仓库连接器、规则补货、退货费用辅助判断、简单套装拆分、批量调拨。若试点主要业务依赖平台仓，其接入替换或扩充 P0 连接器范围，重新估期。

P2 为业务增长后评估：高级拆单与调度、复杂组合商品、批次效期、序列号、需求预测、Agent 查询及单据识别。首版不包含总账、税务申报、自动支付退款、报关系统、运输轨迹全量聚合和生产管理。

## 角色与权限

| 角色 | 默认可操作 | 受限操作 |
| --- | --- | --- |
| 商户管理员 | 仓库与店铺配置、权限、盘点批准、报损、导出 | 不得跨商户读写；不可删除历史流水 |
| 店员 | 授权仓查库存、开单、申请退货 | 不看成本；不可任意调库存 |
| 仓管 | 授权仓收发货、调拨交接、退货质检、盘点 | 超限差异提交审批 |
| 运营 | 线上订单、映射、配额建议、同步异常 | 配额调整按授权；无财务付款能力 |

# 2 商品仓库与基础资料

## FR01 商品与单位

以可独立履约的规格建立内部 SKU。必填为商品名、规格、基础单位、内部编码；图片、条码、供应商货号为选填。国家版本、插头、包装、配件不同且不能替代交付的商品必须分开。

平台映射键包含商户、连接账号、店铺、站点和外部规格编号；仓库映射包含仓库账号及仓库货号。一个外部规格仅能映射一个内部 SKU；多个外部规格可映射同一内部 SKU。相似名称仅作建议，不自动合并。

箱、包、件按 SKU 设置精确换算，历史单据保存当时换算值。基础库存使用整数；如确有称重需求，再启用定点小数方案。套装首版按预先组装的独立实物 SKU 管理，组装出入库有成对记录；动态拆分规则在 P1 实现。

## FR02 仓库与货权

| 字段 | 要求 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 仓库身份 | 唯一仓库编号，禁止靠名称判断同仓 | CN-YW-01 |
| 位置与时间 | 国家、城市、时区 | 美国／洛杉矶／America/Los_Angeles |
| 运营与责任 | 自营、第三方或平台；数据责任来源 | 第三方仓 WMS |
| 货权主体 | 每条库存与单据关联货主 | 商户A经营主体 |
| 履约能力 | 可服务国家、渠道、配送方式、处理日历 | 美国独立站／标准配送 |
| 仓库用途 | 收货、发货、退货、维修的支持能力 | 退货仓仅收货与质检 |
| 连接状态 | 接口方式、最后成功时间、授权状态 | API／正常 |

## FR03 初始化与批量维护

支持 Excel 模板导入商品、期初库存和映射。上传先预览，逐行展示缺失规格、重复编码、单位错误和负库存；用户确认后按导入批次记账。重复提交同一批次不再入账。已发生业务的 SKU 不允许物理删除，改为停用。

迁移时同时录入未发货订单占用、未到货采购、调拨在途和待验退货，不能只导入一个库存数字。仓库或货主迁移须走业务单据，不允许直接修改库存归属。

验收关联：AT01、AT02、AT17。

# 3 库存定义与不可违反的规则

## FR04 库存状态

| 状态 | 定义 | 是否可供新订单使用 |
| --- | --- | --- |
| 合格在库 G | 仓内已验收合格的实物，含已占用和冻结部分 | 按下方净额计算 |
| 订单占用 R | 已承诺但尚未实际出库的数量 | 否 |
| 调拨占用 T | 已确认备货但尚未离开源仓 | 否 |
| 冻结 H | 质量或运营冻结，且未包含在 R 或 T 中 | 否 |
| 安全库存 B | 从剩余良品中保留的销售缓冲额度 | 默认否 |
| 待验 Q 与残次 D | 独立实物状态，不计入 G | 否 |
| 调拨在途 I | 源仓已发出、目的仓未实收部分 | 默认否；不支持首版预售 |

仓内实物总数为 G、Q、D 之和。原始可分配余额为 G 减 R、T、H、B；对外可发布量最低为零。出现负余额必须保留差异告警，不能用显示为零掩盖缺口。冻结、占用与安全额度不得对同一份货重复扣除。

## 业务约束

每笔变化关联商户、货主、SKU、仓库、来源单据、操作者、发生时间和记账时间；库存流水只追加，纠错以冲正和新单完成。

调拨只改变货的位置；只有采购、销售、退货、损耗或有依据的盘点调整改变货主持有总量。同一批货不可同时计入两个仓的在库。

系统内新占用不得超过可用额度。外部迟到订单或仓库差异可形成缺货待处理，但不得丢订单，也不得强行生成负实物库存。

已发货退款不自动入库；退货入库必须有收货和质检依据。金额变化与库存变化分别记录。

平台原生“可履约”可能已扣除预留；连接器必须声明字段包含关系，禁止再次扣减同一占用。[1]

## 数值示例

良品100，订单占用20，调拨占用10，冻结5，安全量5，则可分配60。订单发出8后，良品92、订单占用12，可分配仍为60。再取消未发货4件，占用变8，可分配变64。

# 4 采购收货与供应商退货

## FR05 采购单与收货

采购单状态为草稿、待收货、部分收货、完成或关闭。单据必填供应商、收货仓、SKU、采购数量与单位；采购价和币种可选。创建采购单仅增加待收量，不增加现货可售。

仓管从待收列表打开采购单，扫码或搜索商品，填写实收、合格、待验与残次数量。各状态数量之和必须等于实收；确认后同一事务写入收货明细、库存余额和流水。每次分批到货有独立收货编号。

| 场景 | 规则 | 交互反馈 |
| --- | --- | --- |
| 部分到货 | 只按本次实收入账；剩余继续待收 | 显示累计已收和剩余待收 |
| 超收 | 默认阻止；管理员确认变更采购量后处理 | 显示差异及需确认原因 |
| 无采购单到货 | 允许授权人员建临时收货单，补供应商来源 | 保留“无原采购单”标记 |
| 收货录错 | 未被后续业务使用时可冲正；否则走调整流程 | 展示受影响订单或调拨 |
| 关闭未到部分 | 关闭剩余采购承诺，不改变已收实物 | 填写关闭原因 |

## FR06 供应商退货

选择原收货记录、源仓和商品，登记退货数量与原因。良品待退计入冻结量H，残次待退冻结对应残次数量，不能重复占用。实际交运后扣对应实物并解除该笔冻结；退款、补货或换货结果另行记录。

若供应商拒收并将货寄回，生成关联入库单，重新收货与质检，不能简单撤销已发生的出库。涉及境外供应商时同样保留位置和在途，具体运输过程复用调拨跟踪能力。

## 交互与验收

手机“收货”页默认显示当前授权仓的待收单，可连续扫码。保存草稿不改库存，确认按钮清楚写出“确认收货并入账”。成功页显示本次实收、可用增加量及同步状态。失败保留输入，使用原请求编号重试。

验收关联：AT03；采购100件分两次收60与40，任一收货通知重复执行后，累计仍为100件。

# 5 跨境调拨与在途管理

## FR07 调拨单与物流批次

调拨单必填源仓、目的仓、货主、商品与数量；出库时填写实际数量、箱数、物流批次及运单号。物流节点首版可人工更新，仓库收发回执通过连接器同步。多张业务单可关联一个运输批次，但库存记账仍按调拨明细执行。

| 阶段 | 库存动作 | 处理条件 |
| --- | --- | --- |
| 草稿 | 无变化 | 可修改或删除草稿 |
| 确认备货 | 增加源仓调拨占用 | 校验源仓可用量 |
| 实际发出 | 减少源仓实物和占用，增加在途 | 按实际出库数量，可分批 |
| 运输与清关 | 更新节点，不增加目的仓可售 | 预计到达时间可变更且留痕 |
| 目的仓实收 | 减少相同数量在途，增加待验 | 签收包裹不等于确认商品数量 |
| 验收与上架 | 待验转良品或残次 | 合格且具备发货条件后恢复可用 |
| 差异结案 | 短少经确认转损失；多收待查后调整 | 管理员确认依据，保留差异记录 |

## 数量守恒与异常

每条调拨明细应满足：累计发出量等于累计已收量、未收在途量和确认短少量之和。多收独立登记为待查实物，不冲减成负在途。确认损失后又找回的货，通过关联找回入库冲回损失影响。

已发出200件，先实收195件，其中190件合格、5件残次，尚有5件待查在途。此时不得将调拨自动标记为全部完成；确认短少后才结案。跨境运输中的货默认不参与现货销售。

未发出部分可取消并释放源仓占用；已发出的数量不能直接取消，如需改目的仓必须记录改派，重新验证仓库能力。首版仅允许管理员操作。

## 交互与验收

调拨详情展示时间线、发出／实收／可用／差异四组数量，并区分国内时间与目的仓时间。用户可上传签收、质检或差异凭据。异常首页提示“美国仓少收5件待确认”，点击直接进入处理单。

验收关联：AT04、AT05、AT16。

# 6 线下销售与跨境订单履约

## FR08 统一订单

线上订单由平台接入；线下订单通过扫码开单。必需字段包括来源、外部订单和行号、商品、数量、目标市场、货主、发货方式；金额、币种、收款状态独立记录。订单状态、履约状态、付款状态、售后状态分别维护，不能合并为一个状态字段。

线下现货单在确认交货时完成占用与出库；预订单确认接单时占用，实际提货时出库。首版断网只存草稿，不生成已成交库存动作。线上渠道的预占时点由适配器根据平台订单规则配置，不统一假设为付款时点。

## FR09 规则分仓

筛选同货主、支持目标国家、店铺和配送方式的仓库，并检查承诺时效、处理日历与库存新鲜度。平台已指定履约网络的订单遵循该约束。

按商户配置的仓库优先级选择可满足订单的仓；优先满足配送承诺，再比较既定费用档位。P0 不做动态运费优化。

默认整单从一个仓发出；支持同仓部分发货。跨仓拆单在 P1 实现，P0 无合适仓时进入人工缺货处理。

分仓后原子占用对应仓库存，生成唯一履约任务。仓库确认实际出库时消耗占用并减少实物，回传平台发货信息。

## 取消修改与换仓

| 动作 | 执行规则 |
| --- | --- |
| 未下发仓库的取消 | 取消尚未履约数量并释放占用 |
| 已下发仓库的取消 | 先请求仓库取消；回执成功才释放，超时保持占用并告警 |
| 已出库后的取消 | 不恢复库存，转售后流程；发货事实优先于迟到取消通知 |
| 修改规格或数量 | 以订单版本核验；先确认旧任务可取消，再原子调整占用 |
| 换仓 | 先确认旧履约任务停止，重新检查新仓并占用；失败转待处理 |

## 交互与验收

订单显示“美国仓／已占用／待出库”等业务标签。仓库接口超时时显示“正在确认是否已创建”，不能提示员工重复新建。零库存订单保留在缺货队列，不以负库存继续发货。验收关联：AT06至AT10。

# 7 跨境退货换货与盘点

## FR10 退货收货与处置

退款结果从平台同步或由授权人员登记；P0 不代用户执行资金退款。退货申请关联原订单、商品和数量，生成独立退货授权编号。无原单退货需管理员确认来源，先入待查区。

| 业务情况 | 实物与可用库存处理 |
| --- | --- |
| 仅退款不退货 | 不增加任何仓库存；若尚未发货，按取消结果释放占用 |
| 退至海外退货仓 | 按实收进入该仓待验，不增加原发货仓库存 |
| 质检合格且仓可发货 | 待验转良品，并按渠道资格重新分配可售 |
| 合格但仓不能发货 | 保留良品实物但不对渠道发布；调拨到履约仓后开放 |
| 需返修或换包装 | 进入待处理状态，处理完成再质检 |
| 破损弃置 | 记录残次；实际弃置经批准后出库报损 |
| 退回国内 | 建立返程调拨；在国内实收前仍为在途 |
| 换货 | 退货单关联新的换货出库单，两条库存链分别执行 |

退货行累计实收不得超过获准数量，超出部分走差异确认；重复扫描同一包裹不能重复入账。平台仓退货以平台报告状态为依据，不能由本系统点击“合格”便强行改平台可售。[1]

## FR11 盘点与调整

按仓和 SKU 生成盘点任务，记录账面基准及盘点期间业务流水。P0 推荐短时间冻结盘点范围的出入库；冻结不可行时，计算盘点时点差异并由管理员复核，不能直接拿不同时间的数字覆盖。

盘盈、盘亏、损坏、找回分别选择原因，提交凭据；超阈值需管理员批准，默认数量差异超过5件或账面数量的2%即需批准，阈值可配置。任何人员均不能直接编辑余额字段。

## 交互与验收

退货页只要求员工确认收货仓、实收数、合格数、残次数和处置方式。退款金额旁显示“未收到货／待验／已处理”。盘点显示差异及原因，不展示技术字段。验收关联：AT11、AT12、AT18。

# 8 渠道库存与防超卖策略

## FR12 默认采用渠道额度

针对同一仓的可分配库存，将尚可销售的额度分给线下和各线上渠道。所有渠道有效额度加上待撤回额度之和，不得超过该仓可分配库存。全球库存总数不直接作为任一渠道的发布数。

例如美国仓可分配80件，独立站40件、渠道B 30件、未分配10件。独立站接单5件后，其剩余额度变35件、订单占用增加5件，可分配余额变75件；其他渠道额度不增加。订单取消后额度按规则归还。

外部平台已扣减但订单尚未被本系统接收的数量，不可通过旧绝对值重新补回。连接器要结合渠道订单水位和库存版本计算期望量；支持比较后更新时使用版本或比较条件；不支持时采用保守配额、顺序发布与核对，仍须承认延迟风险。[2]

## 配额迁移与平台仓

从渠道A转给渠道B时，先降低A并确认成功，再补拉截至确认时点的订单、核对实际撤回余额，最后增加B。未确认撤回的数量继续视为已承诺。

海外仓报告库存减少时，先冻结新增分配，保留已接订单；如配额总量超过可用量，优先撤回未售额度，无法撤回则告警并停卖相关商品。

平台仓默认绑定受支持的履约用途；多渠道履约只有在服务已开通、接口可用、订单资格满足时才开放。未接入的平台仓可登记展示，但标注人工数据，不能宣称实时同步。

## 可选的共享模式

| 模式 | 适用情况 | 代价与边界 |
| --- | --- | --- |
| 配额模式 P0默认 | 紧俏货、多平台共用仓、更新延迟大 | 降低同时争用，可能降低库存利用率；仍依赖渠道遵守额度 |
| 共享加安全量 P1 | 库存充裕且接口稳定 | 利用率高；跨平台无法原子成交，不能承诺绝对零超卖 |
| 离线专用额度 P1 | 档口确需断网成交 | 额度预先从线上撤回；恢复网络后去重补记 |

## 交互与验收

配置页先选市场和仓，再分配店铺额度；展示“已发布、发布中、撤回中、失败”及有效更新时间。新店默认额度为0，商品映射和履约资格确认后才发布。验收关联：AT13、AT14、AT20。

# 9 接口同步与差异处理

## FR13 数据责任与来源

| 数据 | 权威来源 | 本系统职责 |
| --- | --- | --- |
| 自营仓实物 | 扫码收发与经批准的盘点 | 记账、占用、流水与对外发布 |
| 第三方仓实物 | WMS出入库回执与库存快照 | 关联履约动作，对账和异常跟踪 |
| 平台仓库存 | 平台库存及履约报告 | 保持原始口径，映射为统一视图 |
| 销售承诺 | 平台订单及本系统线下订单 | 去重、分仓、占用与释放 |
| 退款资金状态 | 平台售后结果或人工凭据 | 展示与关联，不推断实物已退回 |

## 接入合同与更新目标

每个连接器声明支持的动作、授权范围、字段口径、平台版本、限流、推送可靠性、取消能力、库存回写方式和快照水位。接入前用真实样例验证订单创建、取消、发货、退货和库存变化，不能只验证登录授权成功。

平台或仓库采用推送时，收到消息先验签并持久化，再异步处理；轮询使用更新时间和重叠时间窗，遍历分页后推进游标。每日对活跃订单和库存做完整范围对账，频率按接口配额调整。文件渠道按批次导入并标记批次时间。

## 快照与增量不能重复叠加

第三方仓上报已扣库存快照后，迟到的同一次出库回执只能补履约关联，不可再次减实物。保存源事件编号、业务动作编号、源版本／截止时间及本地应用水位。无可靠水位时保留“仓方报告值”和“系统预期值”两套视图，差异需核验，不能盲目覆盖或相加。

占用同理：仓方已预留与本地订单占用按履约任务匹配为同一份承诺。取消与出库竞争时，以实际出库事实和仓方最新状态核验；收到旧订单版本不回退新状态。

## FR14 异常中心

异常包括授权失效、商品未映射、超卖缺口、库存差异、同步超时、出库未知、少收和退货超收。每条展示影响仓库／商品／订单、影响数量、首次发生、最后重试和处理负责人；提供重新授权、补映射、查询结果、重试或调整申请。修复后保留处理记录。

外部同步按连接器分别约定时效；未具备 API 的仓库不纳入实时达标统计，但数据覆盖率与陈旧占比必须单独展示。

# 10 页面与交互要求

## FR15 手机与电脑共用信息结构

P0 使用响应式网页，手机优先操作，电脑负责批量维护和对账。主入口为首页、卖货、收货、库存、更多；退货、订单、调拨在首页提供快捷入口。无需同时开发原生 App 和小程序。

| 页面 | 关键内容 | 主动作 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 今日待发、待收、低库存、异常数量；按角色筛选 | 处理待办 |
| 库存 | 图片、规格、所在仓、可用数、数据时间 | 查仓、查流水 |
| 卖货 | 商品购物车、基础单位换算、交货仓、收款状态 | 确认交货或接单 |
| 收货 | 待收采购和调拨；本次实收与质检结果 | 确认入账 |
| 订单详情 | 订单、履约、付款、售后分别展示 | 发货、取消申请、处理缺货 |
| 调拨详情 | 数量守恒、物流节点、到货时间、差异 | 发出、收货、处理差异 |
| 退货详情 | 退款状态与实物状态分开；收货地和质检 | 确认处置 |
| 连接与异常 | 连接健康、更新时间、待处理影响 | 修复、重试、分派负责人 |

## 商品详情的显示顺序

第一层显示当前市场及可售渠道，不默认给出模糊的全球可售。第二层按仓展示良品、订单占用、调拨占用、冻结、安全量、待验、残次和在途。第三层点击数量查看流水与原单。没有接口的仓显示“人工更新于某时”，同步失败不得用绿色成功图标。

## 表单与错误反馈

扫码后显示图片和规格，数量默认1；支持连续扫码、搜索和最近商品。摄像头扫码不可用时允许输入编码，USB扫码枪作为键盘输入兼容。

必填项只保留本次业务必要字段；仓库、货主和单位可按岗位默认。多仓用户在提交按钮上再次看见仓名，避免串仓。

提交中阻止重复点击，服务端仍做幂等。超时显示“结果确认中”；重新查询原请求结果后再决定重试。

界面区分保存草稿与确认入账；涉及冲正、报损和配额撤回时显示具体影响，按权限确认。

可用性验收：5名目标岗位试用者经不超过30分钟引导后，至少4名能独立完成开单、收货和退货；记录失败原因并修正交互。

# 11 数据模型与业务接口建议

## 核心实体

| 实体 | 关键字段或关系 | 必须保证 |
| --- | --- | --- |
| SKU 与 Mapping | 内部规格、基础单位、渠道和仓库外部键 | 映射按账号与站点唯一 |
| Warehouse 与 Owner | 位置、运营方、货主、履约能力 | 仓库与货权分开 |
| InventoryBalance | 商户、货主、仓、SKU、状态数量、版本 | 唯一组合；禁止任意改余额 |
| InventoryLedger | 动作编号、增减、前后值、来源、时间 | 只追加；可关联冲正 |
| Reservation | 订单或调拨行、仓、数量、状态 | 每个承诺仅一份有效占用 |
| Order 与 Fulfillment | 原始订单、行、版本、发货任务、仓回执 | 订单与履约状态分离 |
| Purchase 与 Transfer | 数量、分批收发、在途、差异 | 子单支持累计与部分完成 |
| Return 与 Disposition | 原单、退货仓、实收、质检、处置 | 退款与实物独立 |
| ChannelAllocation | 额度、期望值、已确认值、在途发布 | 未确认撤回量继续占额度 |
| Inbox Outbox Snapshot | 外部事件、待发送任务、源版本与水位 | 去重、重试、可追踪 |

## 建议的内部业务接口

以下为设计示例，详细 OpenAPI 在开发第一阶段定稿：POST /receipts/confirm、/orders、/orders/{id}/cancel、/fulfillments/{id}/confirm-shipment、/transfers/{id}/dispatch、/returns/{id}/inspect、/adjustments/{id}/approve；GET /inventory、/inventory/ledger、/sync/issues。路径均位于 /api/v1 下。

写接口必须带 Idempotency-Key；修改已存在单据时带 expected_version。同一键与同一请求重复提交返回原结果，同一键但请求内容不同则拒绝。返回业务单号、状态、库存版本和影响数量；库存不足、版本冲突、权限不足和结果未知用不同错误码。

数量使用基础单位整数，金额使用十进制定点并带 ISO 币种；汇总金额不直接相加不同币种。所有事件保存 UTC 时间，同时保留原时区、源发生时间与本地接收时间。列表查询按商户和授权仓过滤，分页导出。

# 12 架构与库存写入实现建议

## 建议采用模块化单体

前端采用团队熟悉的 React 或 Vue 配合 TypeScript；后端采用团队熟悉的 Java、TypeScript 或 Python 中的一种。库存、采购、订单、调拨、退货和权限模块共享关系数据库，通过模块接口协作。首版部署应用服务、后台任务进程、数据库和附件存储即可。

数据库建议 PostgreSQL。缓存可用于加速读取或限流，但不作为库存真相来源。初期可用数据库任务表实现可靠异步任务，流量或连接器数量增长后再接消息队列。避免首版引入微服务、分布式事务及独立搜索集群。

## 库存写入的事务边界

一个内部业务动作在同一数据库事务中完成：校验权限和幂等键，锁定相关库存与单据版本，校验可用量，更新业务状态和库存余额，追加流水与占用记录，写入待同步任务，再提交。任一步失败整体回滚。

可使用行锁或带版本条件的更新；多个 SKU 按固定顺序加锁，限制事务时长并重试可恢复冲突。PostgreSQL 的行级锁在事务结束时释放，适合实现对同一库存记录的并发写入保护。[3]

## 外部动作采用可靠异步处理

事务提交后由任务进程读取 Outbox 发送平台或仓库请求。失败按退避策略重试，超限进入人工队列。外部调用不能放在数据库长事务中。对于仓库建单超时，先按商户业务单号查询是否已创建，确认后才能重试。

外部消息进入 Inbox，经唯一约束去重后驱动业务更新。同一商品库存发布按仓和渠道串行、合并过期任务；发送前重新核验最新目标版本。外部已执行而本地未记录时，依靠业务编号查询与对账恢复。

## 轻量与可靠的边界

可以减少服务数量、报表和操作字段；不能删除事务、幂等、审计和对账。对第三方库存采用权威快照与动作关联机制，内部库存采用流水和余额同事务更新；首版无需实现全量事件溯源框架。

发布采用测试、试点和正式环境分离，数据库变更先兼容后切换。凭据由服务端密钥存储管理，浏览器不持有平台密钥。

# 13 非功能要求与运行指标

## 规划容量与性能

以下是压测基线，不是现有业务事实：试点单商户1万 SKU、5个仓、5个店铺、日订单2000单、20名员工；系统共10个试点商户，同时50个库存写请求每秒持续5分钟，含同 SKU 热点争用。超出基线先复测再承诺。

| 编号 | 建议目标 | 测量边界 |
| --- | --- | --- |
| NFR01 内部响应 | 常用查询与写入 P95 不超过2秒 | 指定容量、服务端可用、网络正常；不含外部调用等待 |
| NFR02 推送处理 | 已持久化外部事件 P95 在5秒内应用 | 从系统收到事件计算，不能代表平台事件发生到接收时间 |
| NFR03 外部回写 | 正常接口下 P95 在60秒内确认 | 从内部提交至外部确认；逐连接器实测约定 |
| NFR04 轮询更新 | 目标5分钟内发现；按权限限流调整 | 展示实际周期；文件导入单列，不计作实时 |
| NFR05 可用性 | 月度核心服务目标99.9% | 同时报告外部连接可用率，不混入内部指标 |
| NFR06 备份恢复 | RPO不超过15分钟，RTO不超过4小时 | 采用具备相应能力的备份方案；上线前完成恢复演练 |

## 数据保护与授权

商户数据按 tenant_id 隔离，所有后台任务、导出与对象存储访问同样校验。最小权限授权，仓库级操作范围由服务端强制执行；仅客服或履约岗位可查看必要收件信息，日志默认脱敏。管理员操作、批量导出与库存调整留审计记录。

平台令牌加密存放并支持过期提醒与轮换。接入评审确认相关平台的数据保存和访问要求，按实际业务确定数据地域与保留周期；PRD 不预设可以任意跨区域复制客户地址。

## 监控与告警

监控事件积压、最老任务年龄、授权到期、限流次数、未匹配 SKU、库存差异、负可分配余额、重复动作拦截和缺货订单。推送型连接超过3分钟未完成预期同步或轮询型超过两次周期未更新时告警，阈值可按连接器调节。

异常恢复后自动重算新鲜度；库存未完成核对前不自动恢复增量售卖额度。故障期间的保守模式必须在首页可见，并记录何时恢复、由谁确认。

# 14 业务验收用例

以下用例为 P0 发布必测，覆盖需求 FR01 至 FR12。每个用例均检查业务状态、库存余额、流水、占用和外部任务，不仅检查页面提示。

| 编号与需求 | 操作场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| AT01 FR01 | 1箱=100件，导入2箱；平台不同规格映射同名商品 | 库存200件；不同实体规格不能自动合并 |
| AT02 FR03 | 期初良品100，未发货订单20，安全量5 | 可用75；重复导入期初批次不变化 |
| AT03 FR05 | 采购100，先收60再收40，重复第二次收货 | 累计100；每个收货业务动作仅一笔有效入账 |
| AT04 FR07 | 国内调拨200，目的仓未收到 | 源仓减200；在途200；目的仓可用不增加 |
| AT05 FR07 | 上述收到195，190合格、5破损 | 良品190、残次5、待查在途5；确认短少后结案 |
| AT06 FR08 | 现货10，线下交货3，再重复点击 | 实物7；仅一次出库，收款状态不改变数量 |
| AT07 FR09 | 可用1，同时两笔订单各占用1 | 最多一笔成功占用，另一笔缺货；库存不为负 |
| AT08 FR09 | 订单10，发4，取消剩余6 | 出库4；释放6；已出库部分不返库 |
| AT09 FR09 | 仓库任务已下发，取消请求超时 | 维持占用与结果未知，查明后处理；不立即释放 |
| AT10 FR09 | 美国本地配送单仅中国仓有货 | 不自动违背时效分仓；进入待处理 |
| AT11 FR10 | 已发货仅退款5件；随后实际退回3件 | 退款时库存不变；实收3件进入收货仓待验 |
| AT12 FR10 | 退货10，合格8、残次2，退至不能发货的仓 | 该仓良品8残次2；渠道可售仍为0，移仓后再发布 |

验证数据要求：至少覆盖两个仓、两个可分配渠道、一个货主；权限与隔离测试另增加第二商户。预期量按基础单位核验，跨时区场景保留源事件时间。

# 15 同步故障与权限验收

| 编号与需求 | 操作场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| AT13 FR12 | 可分配80，分配40和30；将A的10转给B | A撤回未确认时B不得增加；补拉订单后按实际回收量转移 |
| AT14 FR12 | 渠道已卖5但订单通知迟到，旧库存任务仍在队列 | 旧任务不得盲目补回5；版本核验或保守停写并对账 |
| AT15 FR13 | WMS快照已反映出库2，随后迟到该出库回执 | 补全履约信息；实物总量不再次减2 |
| AT16 FR07 FR13 | 目的仓收货通知重复3次且顺序错乱 | 累计实收不重复，状态不退回在途 |
| AT17 FR03 FR13 | 上线切点之前的历史订单被重新推送 | 按初始化范围去重，不再次占用或扣减 |
| AT18 FR11 | 盘点过程中有销售；店员尝试直接修改库存 | 按盘点时点或冻结规则算差异；越权修改被拒绝 |
| AT19 FR13 | 仓库建单已成功但网络超时，再次处理任务 | 以业务编号查得原任务，不创建第二张出库单 |
| AT20 FR12 FR14 | 授权失效、限流、外部库存过期 | 待办与时间可见；保留待撤回额度，阻止新增不可信承诺 |
| AT21 NFR安全 | 商户A猜测B的订单ID、导出链接或仓库编号 | 接口、后台任务与附件均拒绝跨商户访问 |
| AT22 FR04 FR13 | 数据库提交后进程崩溃，消息发送前重启 | Outbox任务恢复发送，库存不回滚或重复变更 |
| AT23 FR10 FR13 | 取消消息先到，随后证实商品此前已实际发出 | 恢复正确出库事实，转售后；不释放成可售库存 |
| AT24 NFR06 | 从备份恢复并重放待处理任务 | 达到RPO与RTO目标；已执行外部任务不重复执行 |

## 发布判定

所有 P0 用例通过，库存重复扣减、错误入库、跨商户泄露和重复发货类缺陷为0；真实连接器样例闭环通过，业务负责人完成关键数量核对。平台受限导致的暂不可实现能力应从发布承诺中移除并在页面明确标注，不能以模拟接口验收代替真实联调。

# 16 开发阶段与排期建议

## 团队与排期假设

建议1名产品／实施负责人、1名前端、2名后端含连接器职责、1名测试，设计和运维按阶段兼职。按已有账号权限、可用文档、一个平台和一个海外仓连接器估计，试点交付需10至12周；外部审核等待、复杂历史数据和新接口缺失另计。该估计用于排期讨论，不是固定报价。

| 阶段 | 时间建议 | 交付与通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 需求与接入验证 | 第1至2周 | 确认业务样本、库存口径和原型；实际账号验证订单、取消、出库、退货及库存接口 |
| 库存基础与自营闭环 | 第3至4周 | 商品仓库、权限、期初、库存流水、采购收货、线下销售和并发控制；AT01至AT07核心通过 |
| 跨境业务与连接器 | 第5至7周 | 调拨在途、分仓、仓库建单、退货、配额发布；完成真实渠道至海外仓闭环 |
| 可靠性与业务验收 | 第8至9周 | 对账、异常、取消竞争、快照去重、压测、安全和恢复；AT01至AT24通过 |
| 商户试点与修订 | 第10至12周 | 期初切换、岗位培训、连续运行观察、差异复盘；满足试点指标后扩仓扩店 |

## 开发顺序的理由

先验证库存接口的真实权限与语义，再投入大规模页面开发；先完成库存事务和自营收发闭环，再将平台和仓库事件接入相同业务动作。这样可将接口问题与内部账本问题分别定位。

每个需求开发完成时，应同时提交交互状态、数据校验、权限、异常路径、流水关联及对应验收用例。连接器与核心领域代码分离，采用统一契约和样例回放测试。

## P1 的进入条件

试点连续两周完成每日对账且无未解释的重大库存差异，再增加第二个平台或第二家海外仓；每次只扩大一个主要变量。平台仓、动态套装、规则补货和多渠道共享模式按真实业务优先级进入迭代。

若只有2名全栈开发，优先采用现成连接服务，减少非必要页面与报表，并重新估期；不能通过省略幂等、对账、权限或验收来维持同样工期。

# 17 方案选择与成本控制建议

## 采购还是自建

| 方案 | 主要投入 | 采用条件与不足 |
| --- | --- | --- |
| 轻量跨境SaaS | 订阅、配置、商品整理、培训和接口费 | 单个商户优先；必须实测指定平台与仓库，而非只看宣传支持名单 |
| 低代码加连接服务 | 表单、自动化、连接器及维护 | 可用于需求验证；高并发库存和跨系统补偿需验证，通常仍要可靠后端 |
| 简洁前端加自建账本 | 研发、运维和成熟连接器采购 | 适合面向多个商户的产品；可统一交互与规则 |
| 全部自研接口 | 持续接口升级、限流和异常适配 | 团队长期投入较高，首版不建议广泛铺开 |
| Agent主导 | 模型、工具、评估及异常纠错 | 仍需同一套账本与接口，不能替代确定性库存控制 |

## 推荐决策

若目标是解决一家商户的问题，先用本 PRD 的关键验收场景评估现成跨境 SaaS。若目标是打造义乌商户产品，建议自建统一库存规则与简洁交互，购买或复用成熟连接器。必须检查连接服务是否又形成第二份库存真相来源，明确双方写入责任。

## 成本估算方法

研发估算按角色人周拆分。本排期假设下，产品／实施约8至10人周、前端10至12人周、后端合计20至24人周、测试6至8人周、设计与运维合计3至5人周，总计约47至59人周；另预留20%至30%的接入和数据清理缓冲。角色工时为规划量，可并行，不等于自然周相加。

年度总成本包含研发或订阅、平台与仓库接口费、云资源、附件与备份、运维、商户实施、培训及人工异常处理。金额需以具体服务商报价和团队成本计算，此处不编造市场价格。

## Agent 的可选位置

P1以后可增加自然语言查库存、解释变化、识别采购单草稿和整理仓库异常邮件。模型只能调用有权限的业务接口；数量、规格和仓库需用户确认后提交。来源不明的邮件或识别文本不得直接触发改账、报损或发货。

采购单识别若只需提取字段，可先采用OCR加表单校验；规则补货使用销量和周期计算即可。只有非结构化任务产生足够人工成本时再引入Agent，并单独验证节省时间与错误率。

# 18 试点上线与待确认事项

## 上线迁移步骤

准备商品及仓库映射，盘点国内仓，并获得海外仓同一截止时点的快照；记录平台、仓库时区与数据延迟。

确定切换时间T0；导入期初、未发货订单占用、未收采购、调拨在途和待验退货。期初快照覆盖的历史业务不得再次应用。

保留历史ID与源水位，补拉T0前后重叠窗口事件；以幂等和版本核验消除遗漏与重复。

先以只读方式核对，再启用库存回写；启用时确保旧工具不再同时写同一店铺库存。首次额度发布从保守值开始。

试点每日核对畅销SKU、异常订单与调拨差异；连续两周观察，再逐步增加仓库和渠道。

## 回退方案

出现错误扣减、重复发货风险或大范围差异时，暂停受影响连接器的写入，保留消息接收和审计；冻结新增不可信额度。导出当前待履约和占用供人工接管，确认外部动作结果后再恢复。不得直接恢复旧数据库覆盖已发生的现实发货，也不得让旧系统与新系统同时回写。

## 评审需确认的业务信息

| 事项 | 当前建议或默认值 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 首接渠道与国家 | 未指定；选择订单量最大的一个跨境渠道 | 接口权限、履约限制、排期 |
| 首接海外仓 | 未指定；需要API和真实样例 | 收发回执、取消能力、数据时效 |
| 平台仓必要性 | 模型支持；真实接入默认P1 | 若为主营则调整P0范围 |
| 货主与经营主体 | 支持区分，首版单主体业务优先 | 跨主体调拨与成本归属 |
| 商品复杂度 | 件数管理；动态套装与效期后置 | 单位、组装与追溯模型 |
| 销量及设备 | 以第13节为压测假设，手机加现有电脑 | 性能、扫码与打印适配 |
| 退货与审批 | 先验收后恢复；超差需管理员确认 | 岗位权限与处理效率 |
| 预算与交付模式 | 单商户先评估SaaS；产品化再自建 | 采购决策、团队与排期 |

以上未决项不阻碍原型与核心账本设计，但应在第一阶段结束前确认，以冻结首版范围和接口承诺。

# 附录 官方依据与术语

## 参考资料

查阅日期为2026年9月25日。外部文档用于验证接口和技术约束；业务规则、指标及排期为本项目建议。实际开发需固定受支持API版本，并以账号权限、仓库合同及真实响应再次验证。

[1] Amazon FBA Inventory API
https://developer-docs.amazon.com/sp-api/docs/fba-inventory-api

用于确认平台仓存在可履约、在途、预留、不可履约等不同状态；不据此假定所有库存可用于任意渠道。

[2] Shopify inventorySetQuantities
https://shopify.dev/docs/api/admin-graphql/latest/mutations/inventorySetQuantities

用于说明库存绝对值更新需处理并发比较与版本要求；连接器应核验所用版本的幂等规则及权威数据源限制。

[3] PostgreSQL Explicit Locking
https://www.postgresql.org/docs/current/explicit-locking.html

用于说明数据库行级锁与事务边界。本文的Outbox、领域模块及部署组合为工程建议，不是数据库产品自动提供的完整业务功能。

[4] Shopify Manage inventory quantities and states
https://shopify.dev/docs/apps/build/orders-fulfillment/inventory-management-apps/manage-quantities-states

用于参考商品与库位、数量状态之间的模型关系。

## 术语

| 术语 | 本文含义 |
| --- | --- |
| SKU | 可独立识别和履约的商品规格 |
| WMS | 仓库管理系统，提供仓内收发与库存事实 |
| 占用 | 尚未出库但已承诺给订单或调拨的数量 |
| 配额 | 从可用量中分给某渠道的剩余销售额度 |
| 幂等 | 同一业务动作重复请求后只生效一次 |
| 水位 | 已处理源事件或快照所覆盖的版本和截止点 |
| P95 | 95%的观测请求或事件不超过该值 |
| RPO与RTO | 可容忍的数据恢复时间差与恢复服务耗时 |

## 版本记录

v1.0：基于已确认的跨境线上渠道与多仓场景形成评审稿，包含P0范围、库存规则、页面、接口、验收和开发建议。尚未经过实际商户访谈、供应商联调或成本报价验证。